深圳市第二实验学校

## 2026 年财务报账系统对接服务项目需求

- 项目概况

为保障学校数字化办公平台与财务报账系统数据互通、业务协同，确保财务报账业务有序、顺畅开展，常态化开展接口开发、数据联调、测试验证、异常处置及应急技术支撑等对接服务工作；结合学校实际报账业务与对接需求，本次拟开展学校数字化办公平台与财务报账系统对接服务采购工作，择优遴选专业服务商承接相关对接服务工作。

- 项目服务内容

| 序号 | 工作事项 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 获取报账年份接口对接 | 财务报账系统提供报账年份获取接口，数字化办公系统发起接口调用，接收并解析返回数据；完成接口参数适配、联调调试、数据校验及业务结果确认。 |
| 2 | 获取报账指标接口对接 | 财务报账系统提供报账指标获取接口，数字化办公系统发起接口调用，接收并解析返回数据；完成接口参数适配、联调调试、数据校验及业务结果确认。 |
| 3 | 财务主任推送经费使用接口对接 | 财务报账系统对外开放经费使用推送接口；数字化办公系统在财务主任完成报账指标选定后，按照接口规范进行报文组装，调用接口完成经费指标数据推送，并开展接口联调与数据有效性校验。 |
| 4 | 推送第三方招投标接口对接 | 财务报账系统对外开放第三方招投标推送接口；数字化办公系统在财务主任完成报账指标选定后，按照接口规范进行报文组装，调用接口完成第三方招投标指标数据推送，并开展接口联调与数据有效性校验。 |
| 5 | 推送校内招投标接口对接 | 财务报账系统对外开放校内招投标推送接口；数字化办公系统在财务主任完成报账指标选定后，按照接口规范进行报文组装，调用接口完成校内招投标指标数据推送，并开展接口联调与数据有效性校验。 |
| 6 | 推送办理结果接口对接 | 财务报账系统开放办理结果数据推送接口；数字化办公系统业务流程办结后，依据接口标准规范组装报文，调用接口将审批流程办理意见同步推送至财务报账系统。 |
| 7 | 删除和退回财务指标接口对接 | 财务报账系统开放财务指标删除、退回专用接口；数字化办公系统在业务表单删除后，可同步调用该接口，向财务报账系统同步执行财务指标删除与退回操作，保障两端财务数据一致。 |
| 8 | 退回删除处理意见接口对接 | 财务报账系统开放退回删除处理意见同步接口；当数字化办公系统业务表单退回至财务主任前置审批环节时，系统自动调用该接口，同步更新财务报账系统处理意见。 |
| 9 | 部门专项经费明细表接口对接 | 财务报账系统开放部门专项经费明细表查询接口，数字化办公系统按照接口规范发起调用请求，接收并解析接口返回数据；同步完成接口参数适配、联调测试、数据合法性校验及业务数据结果确认，实现跨系统专项经费明细数据互联互通。 |
| 10 | 接口数据测试联调 | 配合财务报账系统对接，双方研发人员依据对接接口文档，逐项核验接口数据的完整性与准确性，并对异常数据开展多轮修正与回归验证，确保双方接口数据准确对接。 |

- 供应商资格要求

供应商须具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（证明文件：须提供营业执照或法人证书或其他证明文件的复印件并加盖投标人公章，原件中标备查）。

- 商务要求

- 服务期限：本项目为一次性定制开发调试交付，自项目验收合格之日起，提供 1 年免费技术服务。

- 报价要求

投标人所报价均为含税价格，报价包含增值税、城建税、教育费附加、地方教育附加等全部法定税费，中标后按国家现行税率开具增值税发票，采购人不再另行承担任何税费。